PREMIÈRE STAV AMÉNAGEMENT  
Suivre les chantiers d’entretien
Durée : 60 minutes • travail individuel
Votre mission au service espaces verts
Vous êtes en stage dans un service intercommunal chargé des espaces verts. La responsable vous confie le bilan 2025 de 120 sites répartis en six secteurs. Votre mission : analyser les interventions, calculer les coûts de main-d’œuvre et repérer les dépassements de budget pour préparer la prochaine campagne d’entretien

1. Découvrir le dossier - 1 min
Enregistrez une copie sous « Espace perso / documents / info / TP_excel_chantiers_Nom_Prenom.xlsx » 
2. Automatiser les calculs - 6 min
Remplissez votre tableau avec les informations suivantes : heures de travail = nombre d’agents × durée de l’équipe ; coût = heures de travail × coût horaire par agent ; écart = budget prévu − coût. Un écart négatif signale un dépassement.
3. Repérer les dépassements - 8 min
Pour le suivi budgétaire, affichez « Dépassement » si le coût est strictement supérieur au budget, sinon « Budget respecté ». 
4. Compléter le bilan de la campagne - 17 min
Complétez la colonne Q.
Attention : additionner les surfaces des passages ne donne pas la surface du patrimoine. Une pelouse de 1 000 m² tondue dix fois représente 10 000 m² de passages cumulés.
En Q8, comptez les mentions « Dépassement ». En Q9, divisez ce nombre par le nombre total d’interventions et appliquez le format pourcentage à une décimale. Expliquez sur votre copie pourquoi ce résultat concerne des interventions, et non des sites différents.
5. Étudier un secteur - 7 min
En Q10, calculez la surface cumulée des passages du secteur Nord (indices : SOMME.SI : critère en C, surfaces en F). Par la suite le tableau ne devra afficher que Nord et « Dépassement ». Relevez sur votre copie le numéro, la date, l’opération et le coût d’une intervention visible. Remettez le tableau avec l’ensembles des donnés
6. Présenter votre conclusion - 5 min
Rédigez quelques phrases : comparez le coût total au budget et commentez la proportion de dépassements ; proposez une vérification avant de modifier le planning ; expliquez pourquoi le budget ne suffit pas pour choisir entre tonte et fauche (usages, sécurité, biodiversité). Enregistrez et rendez votre fichier et vos réponses écrites.

Aide à utiliser si nécessaire
	Tester
	=SI(test_logique;valeur_si_vrai;valeur_si_faux)

	Compter / résumer
	=NB(plage) ; =SOMME(plage) ; =MOYENNE(plage)

	Compter selon un critère
	=NB.SI(plage;"texte recherché")

	Additionner selon un critère
	=SOMME.SI(plage_du_critère;"texte";plage_à_additionner)



Une plage s’écrit F2:F2401. Utilisez des guillemets autour des textes et le point-virgule entre les arguments dans Excel en français.
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